## Slide 1: Agile Softwareentwicklung
Client/App-Entwicklung
für ein eAkte-System
WS 2016/17

## Slide 2
Boris Hofmann
Diplom Informatiker (FH) – HS Fulda 03-08
Geschäftsführer der Agile-IS GmbH, Softwareentwickler, Berater
OCR, Sportklettern, Snowboard, Ski, Bullibegeistert
bhofmann@agile-is.de

## Slide 3: Agenda
Agile Softwareentwicklung
Ablauf der Veranstalltung
Git / GitHub und ZenHub
Aufgabenstellung / Erste Anforderungen
Einteilung der Teams
Technologieauswahl

## Slide 4
Warum agile Softwareentwicklung?
Agile Software-entwicklung

## Slide 5: Agiles Manifest
Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan
Agile Software-entwicklung

## Slide 6: Agile Prinzipien 1-6
Customer satisfaction by rapid delivery of useful software
Welcome changing requirements, even late in development
Working software is delivered frequently (weeks rather than months)
Working software is the principal measure of progress
Sustainable development, able to maintain a constant pace
Close, daily cooperation between business people and developers
Agile Software-entwicklung

## Slide 7: Agile Prinzipien 6-12
Face-to-face conversation is the best form of communication
Projects are built around motivated individuals, who should be trusted
Continuous attention to technical excellence and good design
Simplicity - the art of maximizing the amount of work done - is essential
Self-organizing teams
Regular adaptation to changing circumstances
Agile Software-entwicklung

## Slide 8: Agile Methoden
Pair Programming Softwarequalität, Wissensaustausch
continuous integration CI / continuous delivery CD merge, build, test, integration, delivery
Refactoring Lesbarkeit (KISS), Modularität/Redundanz (DRY), Kopplung/Kohäsion, Testbarkeit -> SOLID Principles
TDD – Test Driven Development
Code reviews
Agile Software-entwicklung
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/SOLID_(object-oriented_design)

## Slide 9: Agile Vorgehensmodelle
Adaptive Software Development (ASD)
Crystal
Extreme Programming (XP)
Feature Driven Development (FDD)
Scrum
Kanban (lean IT, lean development)
Agile Software-entwicklung

## Slide 10: Agile Vorgehensmodelle
Iterativ
Leichtgewichtige Prozesse
Offen gegenüber Veränderungen der Anforderungen
Schätzen und bewerten Aufgaben auf unterschiedlichen Ebenen
Standups-, Planungs- und Review-Meetings
Agile Software-entwicklung

## Slide 11: Kanban
Pull System
Geschlossens System (Begerenzung von WIP)
Kleine Aufgabengröße
Keine zeitlichen Iterationen
Visualisieren des Arbeitsflusses
Agile Software-entwicklung

## Slide 12: Kanban
Iterativ
Leichtgewichtige Prozesse
Offen gegenüber Veränderungen der Anforderungen
Schätzen und bewerten auf unterschiedlichen Ebenen
Standups-, Plaungs- und Review-Meetings
Agile Software-entwicklung

## Slide 13: Unser agiler Prozess bei der Agile-IS GmbH

## Slide 14: Agenda
Agile Softwareentwicklung
Ablauf der Veranstalltung
Git / GitHub und ZenHub
Aufgabenstellung / Erste Anforderungen
Einteilung der Teams
Technologieauswahl

## Slide 15: Ablauf der Veranstaltung
Standup zum beginn der Veranstaltung
Kundengespräche nach Bedarf
2-3 Retrospektive Gespräche
Ergebnispräsentation am Ende des Semesters
Teamzusammenarbeit selbstorganisert
Alle Arbeitsergebnisse werden über GitHub / ZenHub ausgetauscht/dokumentiert

## Slide 16: Agenda
Agile Softwareentwicklung
Ablauf der Veranstalltung
Git / GitHub und ZenHub
Aufgabenstellung / Erste Anforderungen
Einteilung der Teams
Technologieauswahl

## Slide 17: Git / GitHub
Einführung Git
Teamprojekte auf GitHub
Arbeitsverwaltung mit ZenHub
  UserStories/Epics, Tasks/Issues, Bugs

## Slide 18: Agenda
Agile Softwareentwicklung
Ablauf der Veranstalltung
Git / GitHub und ZenHub
Aufgabenstellung / Erste Anforderungen
Einteilung der Teams
Technologieauswahl

## Slide 19: eAkte - Anwendung
GitHub https://github.com/BachelorProjektAI-HSFulda/Informationen

## Slide 20: Agenda
Agile Softwareentwicklung
Ablauf der Veranstalltung
Git / GitHub und ZenHub
Aufgabenstellung / Erste Anforderungen
Einteilung der Teams
Technologieauswahl

## Slide 21
Teameinteilung?
  Ausgewogenheit der Teams
Diskussion und Anpassung der Teams
Teamname?
GitHub anlegen der Teamprojekte
Einteilung der Teams

## Slide 22: Agenda
Agile Softwareentwicklung
Ablauf der Veranstalltung
Git / GitHub und ZenHub
Aufgabenstellung / Erste Anforderungen
Einteilung der Teams
Technologieauswahl

## Slide 23
Use cases in Backlog übernehmen
Anlegen von Milestones ?!
Kundengespräch -> verfeinern/aufteilen der Use cases
Priorisieren des Backlog
Übernehmen von Use Cases in die erste Iteration
Backlog erzeugen ersten Sprint vorbereiten

## Slide 24: Agenda
Agile Softwareentwicklung
Ablauf der Veranstalltung
Git / GitHub und ZenHub
Aufgabenstellung / Erste Anforderungen
Einteilung der Teams
Technologieauswahl